ПЛАН

СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2022 ГОД (тыс. рублей).

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строитель-ства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Факт. 2021 г. | План 2022 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовнос-ти (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Разработка ПСД на объект: «Троицкий район, с.Троицкое, реконструкция сетей водоснабжения» | краевой бюджет | 900,00 | - | - | - | 2022 год | - |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 900,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Вершинино, ул.Центральная, 1а, Троицкого района, Алтайского края | краевой бюджет | 50,00 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 50,0 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с.Троицкое, ул.Мамонтова,65а, Троицкого района, Алтайского края | краевой бюджет | 4173,4 | - | - | 4131,7 | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 41,7 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Троицкое, пер. В.Кащеевой, Троицкого района, Алтайского края | краевой бюджет | 50,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 50,0 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни по пер. В. Кащеевой в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края, Капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Мамонтова в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края | краевой бюджет | 100,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 100,0 |  |  |
| 6 | Ремонт сетей водоснабжения, приобретение насосов, гидрантов, необходимого оборудования | краевой бюджет | 600,0 | - | - |  | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 80,0 |  |  |
| 7. | Разработка ПСД на объекты водоснабжения | краевой бюджет | 50,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 50,0 |  |  |
| 8. | Капремонт водонапорных башен Петровка и Заводское, стройконтроль | краевой бюджет | 320,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 320,0 |  |  |
| 9. | Разработка ПСД на строительство модульной котельной по Л.Толстого,15 в с.Троицкое Троицкого района Алтайского края | краевой бюджет | 200,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 200,0 |  |  |
| 10 | Распределительный газопровод в пос. Октябрьский Троицкого района Алтайского края | краевой бюджет | 350,0 | - | - |  | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 350,0 |  |  |
| 11 | Ремонт гидротехнического сооружения в пос. Степной Троицкого района Алтайского края | краевой бюджет | 300,0 | - | - |  | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 300,0 |  |  |
| 11 | Поставка сборных железобетонных площадок для установки контейнеров для ТКО в с.Троицкое | краевой бюджет | 3028,2 | - | - | - | 20220 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 302/8,2 |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| 1 | Разработка ПСД на объекты: «Троицкий район, пос.Беловский, капитальный ремонт МБОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа» и «Троицкий район, пос.Беловский, МБОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа». Устройство чердачной крыши» | краевой бюджет | 300,0 | - | - | - | 2022год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 300,0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа» | краевой бюджет | 1000,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 1000,0 |  |  |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт, ремонт здания спорткомплекса «СТАРТ» по ул.Комсомольская, 51а в с.Троицкое Троицкого района Алтайского края | краевой бюджет | 200,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 200,0 |  |  |
| 4 | Разработка ПСД на строительство, строительство Ельцовской средней общеобразовательной школы совмещенной с детским садом | краевой бюджет | 500,0 | - |  |  | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - |  | 500,0 |  |  |
| 5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт и капитальный ремонт Беловской средней общеобразовательной школы №1 – филиала МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» | краевой бюджет | 200,00 | - | - |  | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 200,0 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт спортзала Новоеловской средней общеобразовательной школы - филиала МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №2" Троицкий район, с. Новоеловка, ул. Елютина, 148 | краевой бюджет | 600,0 | - | - |  | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 600,0 |  |  |
| 7 | Выборочный капитальный ремонт спортзала МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое, ул.Комсомольская, 30 | краевой бюджет | 500,00 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 500,0 |  |  |
| 8 | Экспертиза ПСД, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое, ул.Комсомольская, 30 | краевой бюджет | 1000,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 1000,0 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли здания Озеро-Петровской средней общеобразовательной школы - филиала МБОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа " | краевой бюджет | 300,0 | - | - | - | 2022 год | - |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 300,0 |  | - |
| 10 | Разработка ПСД «Троицкий район, с.Троицкое, капитальный ремонт здания МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 1»» | краевой бюджет | 300,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 300,0 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт здания районной библиотеки по ул. Пушкина, 11 в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края | краевой бюджет | 250,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 250,0 |  |  |
| 12 | Выборочный капитальный ремонт здания МБУДО «Троицкая детская школа искусств» по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 28 | краевой бюджет | 250,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | 250,0 |  |  |
| 13 | Выборочный текущий ремонт здания Троицкого межпоселенческого Дома культуры МБУК «Троицкий многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу:659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 16» | краевой бюджет | 250,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт здания Петровского сельского культурно-досугового центра – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Троицкий многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с. Петровка, ул. 50 лет Алтая, 30а | краевой бюджет | 250,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 15 | Выборочный капитальный ремонт здания Боровлянского сельского культурно-досугового центра филиала МБУК «Троицкий многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: 659863, Алтайский край, Троицкий район, с. Боровлянка, ул. Октябрьская, 61Б | краевой бюджет | 300,0 | - | - | - | 2022 год |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 300,0 |  |  |

* - стоимость строительства и планируемый объем финансирования объекта могут быть скорректированы после проведения торгов