# АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2023__.02.2023                                                                                      № 139

с. Троицкое

О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденными Правилами землепользования и застройки части территории  МО Зелёнополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края и части территории МО Южаковский сельсовет Троицкого района Алтайского края

постановляю:

1. Подготовить:

1) проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Зелёнополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края, утвержденные Решением Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края от 16.12.2016 года № 73 (далее – Проект ПЗЗ Зелёнополянский сельсовет);

2) проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Южаковский сельсовет Троицкого района Алтайского края утвержденные Решением Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края от 16.12.2016 года № 75  (далее – Проект ПЗЗ Южаковский сельсовет);

2. Установить:

1) Этапы градостроительного зонирования (Приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссий по землепользованию и застройке по вопросам градостроительной деятельности на территории Троицкого района:

1) по Проекту ПЗЗ Зеленополянский сельсовет  в следующем составе:

Михайлова Светлана Викторовна, первый заместитель главы Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Шушпанова Вера Павловна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Полякова Алёна  Владимировна, начальник отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Алтухова Светлана Валерьевна, глава Зелёнополянского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Москвитина Лариса Николаевна, специалист Администрации Зелёнополянского сельсовета Троицкого района Алтайского края (по согласованию);

Артюшина Наталья Ивановна, депутат Зелёнополянского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Зелёная Поляна) (по согласованию);

Юматова Ольга Викторовна, депутат Зелёнополянского сельского Совета депутатов Троицкого района (п. Степной) (по согласованию);

Пивоварова Наталья Геннадьевна, депутат Зелёнополянского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Вершинино) (по согласованию);

2) по Проекту ПЗЗ Южаковский сельсовет  в следующем составе:

Михайлова Светлана Викторовна, первый заместитель главы Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Шушпанова Вера Павловна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Полякова Алёна  Владимировна, начальник отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Мякишев Олег Александрович, глава Администрации Южаковского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Мякишев Сергей Александрович, депутат Южаковского сельского Совета депутатов Троицкого района (п. Многоозерный) (по согласованию);

Большакова Светлана Викторовна, депутат Южаковского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Южаково) (по согласованию);

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте                                                              Администрации Троицкого района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Михайлову С.В.

Глава района                                                                                                В.В. Журавлёв

Приложение 1

к постановлению Администрации Троицкого района от 20.02.2023 № 139

Этапы градостроительного зонирования

1. Внесение изменений в Карты градостроительного зонирования, Карты зон с особыми условиями использования части территорий муниципальных образований Зелёнополянский и Южаковский сельсоветы Троицкого района Алтайского края.

2. Подготовка обязательных приложений к Правилам землепользования и застройки части территорий муниципальных образований Зелёнополянский и Южаковский сельсоветы Троицкого района Алтайского края в соответствии с пунктом 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение 2

к постановлению Администрации Троицкого района от 20.02.2023 № 139

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц | с момента опубликования проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в Правила | февраль-август 2023 года | организация по договору |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие нормативной документации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в Правила главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила и его опубликование | не позднее чем по истечении 10 дней со дня получения проекта | Глава района |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «На земле троицкой», размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение 3 дней с момента принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района проекта внесения изменений в Правила | на срок не более 1 месяца со дня опубликования такого проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 9. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний | на срок не более 1 месяца со дня опубликования такого проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 10. | Предоставление проекта внесения изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний главе района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта изменений Правил | Глава района |
| 13. | Вынесение проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края | очередная сессия | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 14. | Опубликование принятого Троицким районным Советом депутатов Алтайского края решения | в течении 10 дней с даты принятия решения | Организационный отдел, Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |