АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2023  							             	             № 329

с. Троицкое

О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к отопительному сезону 2023-2024 годов

В целях своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

постановляю:

1. Определить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2023 года.

2.  Утвердить План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему  периоду 2023-2024 годов (приложение 1).

3. Утвердить состав районной комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Троицкого района Михайлову С.В.

Глава района                                                                                      В.В. Журавлёв

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | Троицкого района Алтайского края |
|  |  |  |  |  |  |  | от 04.04.2023 № 329 |
| План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов |
| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель | Примечание |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБОУ «Боровлянская СОШ» | ремонт, чистка, обмуровка котла, установка вытяжки в котельной, замена труб дымохода | - | 267,0 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 2 | МБОУ «Беловская СОШ» | ремонт котла (заменить дверцы котла, купить железо и уголки для обвязки котла) | - | 34,4 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 3 | Хайрюзовская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | ремонт котла (подварить дымоходную трубу, установить задвижки полуоборотные, дверцы) | - | 37,4 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 4 | Беловская СОШ №1 – филиал МБОУ Троицкая СОШ №2 | частичный ремонт мягкой кровли над отдельными кабинетами (история, химия, раздевалка) | 30 м2 | 214,7 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 5 | Красноярская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | ремонт котла (установка уголков для обвязки котла, кранов для регулирования подачи тепла) | - | 147,0 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 6 | Новоеловская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | ремонт котла (замена колосников) | 4 шт. | 19,5 | - | июнь 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 7 | Зеленополянская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | покупка и установка резервного насоса на котельную | - | 150,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 8 | филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок» - детсад «Чайка» с. Троицкое, ул. Октябрьская, 74 | ремонт выгребной ямы (установка газобетонных колец, крышки люка, работа экскаватора) | - | 26,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 9 | филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок», с. Троицкое, ул. Промышленная, 37Б | ремонтные работы в группе (замена покрытий полов, окраска) | - | 85,4 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
|  |  | частичный ремонт кровли | - | 200,0 | - | июль 2023 |  |  |
| 10 | Боровлянский детский сад филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок» | ремонт в котельной | - | 150,0 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
|  |  | ремонт трубы, замена расширителя котла отопительного | - | 38,6 | - | июль 2023 |  |  |
| 11 | Администрация Кипешинского сельсовета Троицкого района Алтайского края | замена котла Кипешинского СДК | 1 котел | - | 100,0 | август 2023 | Администрация Кипешинского сельсовета |  |
| 12 | с. Петровка, Троицкий район Алтайского края | замена водопроводных сетей | 50 п.м. | - | 100,0 | август 2023 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
|  | Итого: | - | - | 1370,0 | 200,0 | - | - |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Троицкого района  Алтайского края

от 04.04.2023 № 329

СОСТАВ

районной комиссии по контролю за ходом

подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива

Председатель комиссии – первый заместитель главы Администрации района;

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации района;

Секретарь комиссии – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района

Члены комиссии:

Начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;

Главный врач КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» (по согласованию);

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением Сибирского управления Ростехнадзор (по согласованию);

И.о. генерального директора МУП ЖКУ Троицкого района (по согласованию);

Начальник Троицких РЭС ПО СВЭС Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (по согласованию);

Начальник Троицких РЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» НМЭС (по согласованию);

Начальник Троицкой службы ремонтно-эксплуатационного управления ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (по согласованию);

Председатель комитета Троицкого района Алтайского края по социальной политике (по согласованию).

Управляющий делами Администрации района 				           Л.Г. Смолякова