ПЛАН

СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2018 ГОД (тыс. рублей).

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строитель-ства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Факт. 2017 г. | План 2018 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовнос-ти (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Восстановление верхних слоев одежды автомобильной дороги К – 24 Ельцовка – Талдинка км 0 + 00 км 12 + 000 | краевой бюджет | 6982 | - | - | 6982 | 2018 год | - |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги М – 52 Гордеевский – Заводское – Куличье – Озеро – Петровское км 0 + 750 км 4 + 050 | краевой бюджет | 37136,3 | - | 13815 | 13145,6 | 2018 год | 100 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации на строительство ГРП 16 и ГРП 2 в с. Троицкое | краевой бюджет | 2000 | - | - | 2000 | 2021 год | - |
| 2 | Разработка проектно – сметной документации на строительство ГРП – 29 в с. Троицкое | краевой бюджет | 1000 | - | - | 1000 | 2020 год | - |
| 3 | Распределительный газопровод п. Гордеевский ( 2-я очередь) | краевой бюджет | 30000 |  | 26500 | 3500 | 2018 год |  |
| 4 | Межпоселковый газопровод от ГРС с. Троицкое до ГГРП п. Гордеевский и с. Заводское | краевой бюджет | 50000 |  | 50000 |  | 2018 год |  |
| 5 | Распределительный газопровод в с. Заводское ( 1 очередь) | краевой бюджет | 107300 |  |  | 1400 | 2020 год |  |

* - стоимость строительства и планируемый объем финансирования объекта могут быть скорректированы после проведения торгов