# Администрация Троицкого района

# Алтайского края

# ПРОТОКОЛ

# 19.08.2019                                                                                                      № 3

с. Троицкое

Заседание комиссии

по обеспечению безопасности

дорожного движения

Администрации района

| Председательствующий | Журавлёв В.В., заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы Администрации района; |
| --- | --- |
| Секретарь | Санарова А.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района. |

Присутствовали: 10 человек (список прилагается).

# Повестка дня:

1. Анализ ДТП произошедших на территории района в 3 квартале 2019 года.

2.  Обеспечение безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте.

3. О состоянии улично-дорожной сети района и подготовке её к эксплуатации в зимний период.

4. Рассмотрение выполнения решений предыдущих протоколов заседаний районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Слушали:

Мамаева Е.С.  – за прошедшие 7 месяцев 2019 года на территории района произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. ДТП, произошедших по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети не зарегистрировано.

Решили:

1. Доклад государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Троицкий» Мамаева Е.С. принять к сведению.

2. Слушали:

Шумкова В.Д. –  подошел срок поверки трех тахографов, в связи с финансовыми затруднениями, поверить данные тахографы на сегодняшний день не имеют возможности, обязуемся поверить в течение двух месяцев. Имеется острая нехватка водителей категории «Д». Просил оказать содействие в решении вопроса по поводу срывов маршрутов Барнаул-Боровлянка автоперевозчиком ООО «Автоколонна №10».

Решили:

- Доклад директора ООО «АТП Троицкое» принять к сведению.

- ООО «АТП Троицкое» в срок до 19 октября 2019 года пройти поверку тахографов.

- Совместно с Администрацией района вести работу по вопросу трудоустройства в ООО «АТП Троицкое» водителей категории «Д».

3. Слушали:

Журавлёва В.В. – На сегодняшний	 день выполнение работ по капитальному ремонту ул. Линейной в с. Троицкое проходит согласно запланированного графика. В рамках летнего содержания автомобильных дорог местного значения запланированы нарезка кюветов и траншей. По разработанному плану-графику по обустройству пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами на 2019-2020 г.г.:

-  МБОУ Троицкая СОШ№2 (пер. Пролетарский с. Троицкое) установлен светофор типа Т7, устроено освещение и пешеходное ограждение;

- МБОУ Троицкая СОШ№1 (ул. Чапаева,42 с. Троицкое) установлен светофор типа Т7, устроено освещение;

- обустроен пешеходный переход  МБОУ Троицкая СОШ№2 с. Ельцовка.

- на всех ПП на сегодняшний день обновлена дорожная разметка 1.14.1.

Решили:

1. Доклад первого заместителя главы Администрации района В.В. Журавлёва принять к сведению.

- Слушали:

Овсянникова А.В. – по школьному автобусному маршруту из п. Многоозерный в МБОУ «Боровлянская СОШ» в с.Боровлянка был уложен щебень, расширена дорога, поднята проезжая часть. Глава Боровлянского сельсовета обратился с предложением выпрямить дорогу по данному направлению, чтобы исключить вероятность аварийных ситуаций.

Решили:

- Доклад главы района А.В. Овсянникова принять к сведению.

- Слушали:

Малых С.А. – Необходимо запретить движение транспортных средств по площади в с.Троицкое, рассмотреть возможность установки знаков, запрещающих проезд, исключить парковку около магазина «Пятерочка»,  расширить парковочные места около магазина «Аникс».

Решили:

- Администрации Троицкого сельсовета установить дорожные знаки на центральной	 площади в с.Троицкое, после согласования с ГИБДД до 01.09.2019.

6.Слушали:

Мамаева Е.С. –За период с января по июль 2019 года детей, пострадавших в ДТП нет. В связи с нарушением школьниками перехода улиц вне пешеходных переходов необходимо согласовать графики проведения сотрудниками ГИБДД в общеобразовательных учреждениях классных часов и уроков по БДД.

Решили:

- Комитету Троицкого района Алтайского края по социальной политике согласовать графики проведения сотрудниками ГИБДД в общеобразовательных учреждениях классных часов и уроков по БДД до 01.09.2019.

- Слушали:

Журавлёва В.В. – необходимо определиться с местом расположения пешеходного перехода по ул. Линейная  и установке знаков ограничения скорости движения по ул. Линейная и пер. Парковый в с.Троицкое.

Решили:

- Комиссионно рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода по ул. Линейная и ограничения скоростного режима по ул. Линейная и пер. Парковый до 15 сентября 2019 года.

Председатель

А.В. Овсянников

Секретарь						 		          А.В. Санарова

Список присутствующих:

| Овсянников А.В. | Глава Троицкого района; |
| --- | --- |
| Журавлёв В.В. | первый заместитель главы Администрации района; |
| Санарова А.В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; |
| Долгов А.В. | начальник ГУП ДХ АК Северо-Восточного ДСУ филиал «Троицкий»; |
| Малых С.А. | Глава Администрации Троицкого сельсовета; |
| Мамаев Е.С. | Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Троицкий»; |

| Тупикин А.С. | председатель Комитета Троицкого района по социальной политике; |
| --- | --- |
| Циммерман Е.В. | начальник 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю»; |
| Хаустов Н.В. | Генеральный директор МУП ЖКУ Троицкого района; |
| Шумков В.Д. | директор ООО «АТП Троицкое». |