АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020									             	№ 256

с. Троицкое

О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к отопительному сезону 2020-2021 годов

В целях своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

постановляю:

1. Определить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2020 года.

2.  Утвердить План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему  периоду 2020-2021 годов (приложение 1).

3. Утвердить состав районной комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлёва В.В.

Глава района                                                                                 А.В. Овсянников

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | Троицкого района Алтайского края |
|  |  |  |  |  |  |  | от 30.04.2020 №256 |
| План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов |  |
| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель | Примечание |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная МБОУ "Троицкая СОШ №2" с. Краснояры | замена котла | - | - | 250,0 | август 2020 | Председатель Комитета Троицкого района по социальной политике Тупикин А.С. |  |
| 2 | Котельная МБОУ "Троицкая СОШ №2" с. Троицкое | ремонт теплотрассы | 60 п.м. | - | 96,0 | июнь 2020 | Председатель Комитета Троицкого района по социальной политике Тупикин А.С |  |
| 3 | Ерёминский сельсовет | ремонт водопроводных сетей | 120 п.м | 50,0 | - | август 2020 | Глава Администрации Ереминского сельсовета Головин В.И. |  |
| 4 | Зелёнополянский сельсовет | ремонт водопроводных сетей | 10 п.м | 18,2 | - | июнь 2020 | Глава Зеленополянского сельсовета Алтухова С.В. |  |
|  |  | замена насоса | - | 100,0 | - | июль 2020 |  |  |
| 5 | Хайрюзовский сельсовет | ремонт водопроводных сетей | 10 п.м | 24,6 | - | июль 2020 | Глава Администрации Хайрюховского сельсовета Камчатный Н.В. |  |
| 6 | Кипешинский сельсовет | замена насоса | - | 36,0 | - | автуст 2020 | Глава Кипешинского сельсовета Гроо С.В. |  |
| 7 | Скважина с.Гордеевка Троицкого района Алтайского края | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла | - | - | 2580,03 | ноябрь 2020 | Администрация Троицкого района |  |
| 8 | Скважина с.Краснояры Троицкого района Алтайского края | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла | - | - | 2806,13 | ноябрь 2020 | Администрация Троицкого района |  |
| 9 | Скважина пос. Гордеевский Троицкого района Алтайского края | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла | - | - | 3082,74 | ноябрь 2020 | Администрация Троицкого района |  |
| 10 | Котельная МБУК "ТМЦКС" с.Троицкое | ремонт теплотрассы (замена) | 96 п.м. | - | 40, 0 | август 2020 | Председатель Комитета Троицкого района по социальной политике Тупикин А.С |  |
| 11 | МУП ЖКУ Троицкого района, с. Троицкое, пр.Ленина/ул.Л.Толстого | ремонт теплотрассы (замена) | 44 п.м. | - | 35,40 | июнь 2020 | МУП ЖКУ Троицкого района Хаустов Н.В. |  |
|  | Итого: | - | - | 228,8 | 8850,3 | - | - |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Троицкого района  Алтайского края

от 30.04.2020 № 256

СОСТАВ

районной комиссии по контролю за ходом

подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива

Председатель комиссии – первый заместитель главы Администрации района;

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации района;

Секретарь комиссии – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;

Члены комиссии: Начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;

Председатель комитета Троицкого района Алтайского края по социальной политике;

Генеральный директор МУП ЖКУ Троицкого района; Главный врач КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» (по согласованию); Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Государственный инспектор Межрегионального отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления, газораспределения Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Начальник РЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" ПО СВ ЭЭС Троицйкого РЭС (по согласованию);

Начальник Троицких РЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» Новоалтайских МЭС (по согласованию); Начальник Троицкого участка ремонтно-эксплуатационного управления ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (по согласованию);

Старший государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за электросетями и энергоустановками потребителей и электроснабжению (по согласованию).

Управляющий делами Администрации района 				           Л.Г. Смолякова