**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.09.2020 № 507

**с. Троицкое**

 О проведении месячника осенней санитарной очистки и благоустройства территорий

В целях улучшения санитарно - экологической обстановки на территории Троицкого района

постановляю:

1. Провести с 14 сентября по 25 октября 2020 года месячник осенней санитарной очистки, организовать экологические субботники по очистке, благоустройству территорий поселений, предприятий, учреждений всех форм собственности.

2. Рекомендовать Администрациям сельсоветов:

- разработать в срок до 14 сентября 2020 года планы мероприятий по проведению месячника осенней санитарной очистки и благоустройства на своих территориях;

- Администрацию района еженедельно информировать о ходе проведения санитарной очистки;

- активизировать работу по выявлению нарушений правил благоустройства и санитарного содержания территорий и составлению протоколов об административных правонарушениях;

- организовать в период проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территорий прием мусора от предприятий, учреждений всех форм собственности на полигон твердых бытовых отходов в с.Троицкое.

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности:

 - разработать план-задание по проведению месячника осенней санитарной очистки на своих территориях;

- вести учет всех мероприятий по санитарной очистке согласно плана –задания.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника осенней санитарной очистки и благоустройства территорий.

5. Обеспечить регулярное освещение проведения месячника санитарной очистки в средствах массовой информации, на сайтах Администраций сельсоветов и Администрации района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлева В.В.

Глава района А.В. Овсянников

УТВЕРЖДЕН:

постановлением

Администрации Троицкого района

от 03.09.2020 № 507

План мероприятий

по проведению месячника осенней санитарной очистки

и благоустройства Троицкого района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  | Исполнитель  | Сроки исполнения  |
|  | Подготовка и доведение плана осеннего благоустройства территорий и объектов до исполнителей | Администрации сельсоветов.Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района.Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района. | До 14.09.2020 |
| 2. | Проверка готовности служб, предприятий и учреждений всех форм собственности к проведению месячника по благоустройству закрепленных территорий и расположенных на них объектов | Администрации сельсоветов. Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности (по согласованию). | До 14.09.2020 |
| 3. | Провести общерайонный субботник по уборке закрепленных территорий | Администрации сельсоветов. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. (по согласованию). | 03.10.2020 |
| 4. | Акция «каждая пятница» | Администрации сельсоветов. Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности. (по согласованию). | Каждая пятница  |
| 5. | Очистка площадей, дорог, тротуаров от песка, грязи, опавшей листвы и мусора.  | Администрации сельсоветов, подрядные организации. Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности (по согласованию) | Ежедневно |
| 6. | Очистка оголовков водопропускных труб, отводных каналов и кюветов от листьев, грязи и мусора | Администрации сельсоветов.Подрядные организации. Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители частного сектора. | До 01.10.2020 |
| 7. | Приведение в порядок улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков, закрепленных улиц и прилегающих территорий к предприятиям, учреждениям, жилым домам.  |  Администрации сельсоветов. Подрядные организации. Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района. | До 15.10.2020 |
| 8. | Приведение в порядок мемориальных комплексов и мест захоронения | Администрации сельсоветов, руководители предприятий, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. | До 10.10.2020 |
| 9. | Приведение в порядок наружной рекламы, ремонт и покраска рекламных щитов, досок объявлений | Балансодержатели, Отдел архитектуры и  строительства управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района, Администрации сельсоветов | До 10.10.2020 |
| 10. | Размещение объявлений о проведении месячника и субботников в СМИ и на сайтах Администраций сельсоветов | Редакция газеты «На земле троицкой».Администрации сельсоветов, Администрация района | До 14.09.2020 |
| 11. |  Ликвидация несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов | Администрации сельсоветов.Подрядные организации. Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители.Административные комиссии | До 15.10.2020 |
| 12. | Очистка территорий, прилегающих к автомобильным дорогам | Балансодержатели.Администрации сельсоветов. Подрядные организации. | До 15.10.2020 |
| 13. | Организация субботников с жителями по санитарной очистке уличных и дворовых территорий | Администрации сельсоветов, и старшие по домам  | ежедневно |
| 14. | Очистка территории полигона ТБО и прилегающей территории. | МУП ЖКУ Троицкого района | До 15.10.2020 |
| 15. | Прием мусора от населения и предприятий после проведения субботников бесплатно в установленные дни | МУП ЖКУ Троицкого района | С 17.09.2020До 18.10.2020 |