**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТРОИЦКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.04.2021 № 248

**с. Троицкое**

О проведении месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территорий

В целях улучшения санитарно - экологической обстановки на территории Троицкого района

постановляю:

1. Провести с 19 апреля по 23 мая 2021 года месячник весенней санитарной очистки, организовать экологические субботники по очистке и благоустройству территорий поселений, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности.

2. Рекомендовать Администрациям сельских поселений:

- разработать в срок до 15 апреля 2021 года планы мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на своих территориях;

- еженедельно информировать Администрацию района о ходе проведения санитарной очистки;

- активизировать работу по выявлению нарушений правил благоустройства и санитарного содержания территорий и составлению протоколов об административных правонарушениях;

- организовать в период проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территорий прием мусора от предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности на полигон твердых бытовых отходов в с. Троицкое.

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности:

- разработать план-задание по проведению месячника весенней санитарной очистки на своих территориях;

- вести учет всех мероприятий по санитарной очистке согласно плана – задания.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территорий.

5. Обеспечить регулярное освещение проведения месячника санитарной очистки в средствах массовой информации, на сайтах Администраций сельсоветов и Администрации района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлёва В.В.

И. о. главы района В.В. Журавлёв

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Троицкого района

от 06.04.2021 № 248

План мероприятий

по проведению месячника весенней санитарной очистки

и благоустройства Троицкого района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
|  | Подготовить и довести план  весеннего благоустройства  территорий и объектов до  исполнителей | Администрации сельсоветов (по согласованию).  Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района.  Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района. | До 15.04.2021 |
| 2. | Проверить готовности служб, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности к проведению месячника по благоустройству закрепленных территорий и расположенных на них объектов | Администрации сельсоветов.  Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по  согласованию). | До 19.04.2021 |
| 3. | Проведение общерайонного субботника по уборке закрепленных территорий | Администрации сельсоветов. Руководители  предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. (по согласованию). | 07.05.2021 |
| 4. | Акция «Каждая пятница» | Администрации сельсоветов. Руководители  предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. (по согласованию). | Каждая пятница |
| 5. | Очистка площадей, дорог, тротуаров от песка, грязи, и мусора.  Восстановление дорожных знаков и разметки. | Администрации сельсоветов, подрядные организации.  Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию) | Ежедневно |
| 6. | Очистка оголовков водопропускных труб, отводных каналов и кюветов от снега, грязи и мусора | Администрации сельсоветов.  Подрядные организации.  Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители района. | До 19.04.2021 |
| 7. | Посадка деревьев и кустарников, при необходимости побелка стволов. Разбить цветочные клумбы. | Администрации сельсоветов.  Подрядные организации.  Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители района. | До 17.05.2021 |
| 8. | Приведение в порядок улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков, закрепленных улиц и прилегающих территорий к предприятиям, организациям и учреждениям, жилым домам. | Администрации сельсоветов.  Подрядные организации.  Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района. | До 07.05.2021 |
| 9. | Приведение в порядок мемориальных комплексов и мест захоронения | Администрации сельсоветов, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. | До 07.05.2021 |
| 10. | Приведение в порядок наружной рекламы, ремонт и покраска рекламных щитов, досок объявлений | Балансодержатели, Отдел архитектуры и  строительства управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района, Администрации поселений | До 10.05.2021 |
| 11. | Размещение объявлений о проведении месячника и субботников в СМИ и на сайтах Администраций сельсоветов и Администрации района | Редакция газеты «На земле троицкой».  Администрации сельсоветов, Администрация района | До 19.04.2021 |
| 12. | Ликвидация несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов | Администрации сельсоветов.  Подрядные организации.  Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители.  Административные комиссии | До 21.05.2021 |
| 13. | Очистка территорий, прилегающих к автомобильным дорогам | Балансодержатели.  Администрации сельсоветов.  Подрядные организации. | До 21.05.2021 |
| 14. | Организация субботников с жителями по санитарной очистке уличных и дворовых территорий | Администрации сельсоветов, жители,  старшие по МКД. | ежедневно |
| 15. | Приведение в порядок территорий автобусных остановок и павильонов. | Администрации сельсоветов. Подрядные организации. Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района. Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района. | До 21.05.2021 |
| 16. | Приведение в порядок внутридворовых детских и спортивных игровых площадок | Собственники многоквартирных домов, Администрации сельсоветов. | До 07.05.2021 |
| 17. | Наведение порядка в местах массовой торговли. | Администрации сельсоветов, индивидуальные предприниматели и юридические лица. | До 21.05.2021 |
| 18. | Очистка прилегающих территорий от снега, грязи, мусора и лузги. | Управление по АПК, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и юридические лица. | До 21.05.2021 |
| 19. | Очистка территории полигона ТБО и прилегающей территории. | МУП ЖКУ Троицкого района | До 21.05.2021 |
| 20. | Прием мусора от населения и предприятий после проведения субботников бесплатно. | МУП ЖКУ Троицкого района | С 19.04.2021 по 23.05.2021 |