# «Приложение 1

# к   программе   социально - экономического

# развития     муниципального     образования Троицкий район Алтайского края на период 2013-2017 годы

# Индикаторы

# программы социально-экономического развития муниципального образования Троицкий район Алтайского края  на период 2013-2017годы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 факт | 2013 факт | 2017 целевое значение | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения |
| 1.1 | Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 19,3 | 19,4 | 16,0 | КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» |
| 1.2 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 16,1 | 14,5 | 16,4 | КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» |
| 1.3 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 11990 | 13711 | 20472 | Отдел по труду, Администрации района |
| 1.4 | Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода) | в % к трудоспособному населению | 4,3 | 3,7 | 3,9 | КГКУ «Центр занятости населения Троицкого района» |
| 1.5 | Ввод новых постоянных рабочих мест | единиц | 185 | 219 | 545 | КГКУ «Центр занятости населения Троицкого района» Отдел по труду Администрации района |
| 1.6 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 8954 | 10745 | 14702,8 | Отдел по труду Администрации района, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 1.7 | Ввод в действие жилых домов | кв. метров общей площади | 6117 | 6277 | 37277 | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту |
| 1.8 | Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общем количестве детей данного возраста | % | 50 | 73,8 | 80 | Комитет Троицкого района Алтайского края по образованию |
| 1.9 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения | % | 17,3 | 22,74 | 27,5 | Отдел по спорту и делам молодежи Администрации района |
| 1.10 | Посещаемость культурно – досуговых мероприятий | на 1 жителя в год | 0,99 | 1,14 | 1,26 | Комитет Троицкого района Алтайского края по культуре |
| 2. Создание условий для устойчивого экономического роста |
| 2.1 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 103,4 | 101,4 | 125,3 к уровню 2012 | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям |
| 2.2 | Индекс физического объема сельскохозяйственной про дукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 89,9 | 100,9 | 109 к уровню 2012 | Управление АПК Администрации района |
| 2.3 | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций1 | % | 15,1 | -10,5 | 8,2 | Управление АПК Администрации района |
| 2.4 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки) | ц/га | 10,3 | 12,7 | 13,7 | Управление АПК Администрации района |
| 2.5 | Продуктивность коров в крупных и средних с/х организациях | кг/ на 1 корову | 3092 | 2601 | 3500 | Управление АПК Администрации района |
| 2.6 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 78,5 | 143,9 | 177,5 к уровню 2012 | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту |
| 2.7 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 43,9 | 40,1 | 44,5 | Отдел по труду Администрации района |
| 2.8 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 105,3 | 100,4 | 141,3 к уровню 2012 | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 2.9 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м. на 1 тыс. чел. | 381 | 405,6 | 423 | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 2.10 | Индекс физического объема оборота общественного питания | в % к предыдущему году | 100,4 | 163,4 | 198,6 к уровню 2012 | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 2.11 | Темп роста платных услуг населению | в % к предыдущему году | 113,8 | 114 | 163,9 к уровню 2012 | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 2.12 | Туристский поток (всего за год) | человек | 260 | 425 | 920 | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района |
| 2.13 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47,8 | 47,8 | 48,1 | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту |
| 3. Повышение эффективности управления |
| 3.1 | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района | рублей на душу населения | 4575 | 5094 | 5397,4 | Комитет Троицкого района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политики |
| 3.2 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | единиц на 1000 человек населения | 13,5 | 15,6 | 14 | МО МВД «Троицкий» |
| 3.3 | Уровень дорожно-транспорт-ных происшествий (коли-чество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | единиц на 10000 состоящих на учете транспортных средств | 65,5 | 69 | 67,5 | МО МВД «Троицкий»»; |

2) Приложение 2 изложить в следующей редакции:

## «Приложение  2

к программе социально- экономического развития  муниципального   образования Троицкий   район   Алтайского   края  на период 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации  на  территории  муниципального  образования  Троицкий  район Алтайского края на период 2013-2017 годы.

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (млн. руб.) | Исполнитель/ Координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в том числе на период 2013-2017 гг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Рост уровня и качества жизни населения (за счет бюджетов всех уровней). |
| 1 | Строительство распределительного газопровода в п. Гордеевский Троицкого района Алтайского края (1 – очередь). | 2013-2014 | 28,487 | 28,487 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Строительство 15,6 км газовых сетей, выполнение 180 подводок к жилым домам. Газификация жилых помещений. В 2013 году проложено 7 км газовых сетей, выполнено работ на сумму 7,15 млн. рублей. Ввод объекта в эксплу-атаццию – июль 2014 г. |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на газификацию | 2013-2014 | 6,72 | 6,72 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Разработана псд на строительство: - газовых сетей высокого и низкого давления от ГРП -18 в с. Троицкое. Документация сдана на прохождение гос. экспертизы; - Газовых сетей высокого и низкого давления от ГРП – 17 в с. Троицкое. Документация сдана на прохождение гос. экспертизы; -Разработана гид-равлическая схема газопровода высокого давления в с. Заводское. Подготовлено задание на проектирование. |
| .3. | Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский Троицкого района Алтайского края. | 2013-2014 | 10,934 | 10,934 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Строительство 5,5 км газовых сетей, выполнение 164 подводок к жилым домам. Газификация жилых помещений. В 2013 году на реализацию проекта направлено 9,48 млн. рублей. Проложено 7,65 км. газовых сетей, выполнено 158 подводок к жилым домам. |
| 4. | Строительство газовых сетей низкого давления от ГРП – 3 в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края | 2013 | 6,300 | 6,300 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Строительство 4,3 км газовых сетей, выполнение 115 подводок к жилым домам. Газификация жилых помещений. В 2013 году построено 3,9 км. газовых сетей, выполнены 124 под-водки жилым домам. |
| 5. | Строительство газовых сетей высокого и низкого давления от ГРП – 27 в с. Троицкое, Троицкого района Алтайского края | 2013 | 5,200 | 5,200 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Строительство 5,2 км газовых сетей, выполнение 111 подводок к жилым домам. Газификация жилых домов. Построено 4 км. газовых сетей, выполнено 118 подводокк жилым домам. |
| 6. | Газоснабжение объектов соцкультбыта в с. Белое, Троицкого района Алтайского края | 2013-2014 | 6,428 | 6,428 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края | Перевод котельной школы на природный газ, с. Белое, Троицкого района Алтайского края. В 2013 году выполнено работ на сумму 4,01 млн. рублей. Работы ведутся. |
| 7. | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС в с. Троицкое до ГРП пос. Гордеевский , с. Заводское Троицкого района Алтайского края. | 2015- 2016 | 10,0 | 10,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Строительство 37,8 км межпоселковых газовых сетей, газификация сел района. |
| 8. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Троицкое, Троицкого района Алтайского края | 2013-2014 | 50,0 | 50,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Ввод в эксплуатацию современного спортивного комплекса общей площадью 1357 кв. м. Рост численности населения, занима-ющегося физической культурой и спортом. Строительство комплекса включено в Губернаторскую про-грамму 80х80. В 2013 году выполнены работы по устройству фунда-мента, стен подвала, перекрытий и металлоконструкций.ыполнено работ на сумму 5,7 млн. рублей. |
| 9. | Строительство котельной в детском саде с. Краснояры, Троицкого района, Алтайского края. (п. 9 в редакции решения № от 26.12.2013 № 92) | 2015 | 2,0 | 2,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ Администрация Троицкого района Алтайского края | Ввод в эксплуатацию новой котельной |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации на газификацию. | 2014 | 5,31 | 5,31 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. |  |
| 11. | Строительство распределительного газопровода в пос. Гордеевский Троицкого района Алтайского края (2 очередь). | 2016 | 20,0 | 20,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Строительство 6 км газовых сетей, выполнение 100 подводок к жилым домам. Газификация жилых помещений |
| 12 | Строительство газовых сетей высокого и низкого давления от ГРП – 18 и ГРП – 17 в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. | 2015 | 14,4 | 14,4 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Строительство 4 км газовых сетей, выполнение 110 подводок к жилым домам. |
| 13. | Разработка проектно – сметной документации на газоснабжение Пролетарской участковой больницы, пос. Гордеевский Троицкого района Алтайского края | 2014 | 1,0 | 1,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района/. | Разработка ПСД для перевода котельной Пролетарской участковой больницы на природный газ. |
| 14 | Газоснабжение Пролетарской участковой больницы, пос. Гордеевский Троицкого района Алтайского края | 2015 | 8,5 | 8,5 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района/. | Перевод котельной Пролетарской участковой больницы на природный газ. |
| 15. | Разработка проектно – сметной документации на газоснабжение Заводской участковой больницы. | 2014 | 1,0 | 1,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района/. | Разработка ПСД для перевода котельной Заводской участковой больницы на природный газ. |
| 16 | Газоснабжение Заводской участковой больницы. | 2015 | 8,5 | 8,5 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района/. | Перевод котельной Заводской участковой больницы на природный газ |
| 17 | Газоснабжение объектов соцкультбыта в п. Беловский Троицкого района Алтайского края | 2015 | 6,0 | 6,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района/. | Перевод котельной школы и детского сада в п. Беловский на природный газ. |
| 18 | Газоснабжение объектов соцкультбыта в с. Зеленая Поляна Троицкого района Алтайского края | 2015 | 6,0 | 6,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района/. | Перевод котельной школы и детского сада в с. Зеленая Поляна на природный газ. |
| 19 | Реконструкция системы водоснабжении в пос. Гордеевский Троицкого района Алтайского края. | 2013-2017 | 15,75 | 15,75 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Реконструкция 2,68 км водопроводных сетей в пос. Гордеевский Троицкого района Алтайского края. Улучшение обеспечения водой населения села. |
| 20 | Реконструкция системы водоснабжении в пос. Беловский Троицкого района Алтайского края. | 2013-2018 | 94,84 | 52,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. | Реконструкция 11,57 км водопроводных сетей в пос. Беловский Троицкого района Алтайского края. Улучшение обеспечения водой населения поселка. |
| 21. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Боровлянка Троицкого района | 2014-2015 | 21,14 | 21,14 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Алтайского края | Реконструкция водопроводных сетей в с. Боровлянка Троицкого района Алтайского края. Улучшение обеспечения водой населения села |
| 22. | Реконструкция системы водоснабжении в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. | 2013-2017 | 413,84 | 413,84 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края | Реконструкция 39,6 км водопроводных сетей в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. Улучшение обеспечения водой населения села. |
| 23 | Реконструкция системы водоснабжении в с. Горновое Троицкого района Алтайского края | 2014-2015 | 1,62 | 1,62 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края | Реконструкция водопроводных сетей в с. Горновое Троицкого района Алтайского края. Улучшение обеспечения водой населения села. |
| 24. | Капитальный ремонт зданий под детский сад, расположенных по адресу: ул. Л. Толстого д. 22 с. Троицкое Троицкого района Алтайского края | 2014 | 63,2 | 63,2 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края | Открытие детского сада на 140 мест. |
| 25 | Разработка проектно-сметной документации на газификацию | 2015 | 20,8 | 20,8 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края. |  |
| 26. | Строительство газовых сетей высокого и низкого давления от ГРП – 16 в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. | 2017 | 7,2 | 7,2 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края | Строительство 4 км газовых сетей, выполнение 100 подводок к жилым домам. |
| 27. | Строительство газовых сетей высокого и низкого давления от ГРП – 2 в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. | 2017 | 7,2 | 7,2 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края | Строительство 4 км газовых сетей, выполнение 100 подводок к жилым домам. |
| 28 | Строительство распределительного газопровода в с. Заводское (1-очередь) | 2015 | 11,0 | 11,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края | Строительство 6 км газовых сетей, выполнение 100 подводок к жилым домам. |
| 29. | Разработка проектно-сметной документации на объекты газификации. | 2017 | 11,7 | 11,7 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Главное Управление экономики и инвестиций Администрации Алтайского края |  |
| 30 | Капитальный ремонт Троицкого межпоселенческого дома культуры | 2013-2016 | 1,25 | 1,25 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| 31 | Капитальный ремонт Зеленополянского СДК | 2013-20114 | 1,4 | 1,4 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| 32 | Капитальный ремонт МБОУ ДОД «Троицкая ДШИ» | 2013-2016 | 1,25 | 1,25 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| 33 | Капитальный ремонт Троицкого районного музея | 2015-2016 | 1,1 | 1,1 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| 34 | Реконструкция МКОУ «Хайрюзовская СОШ» | 2015 | 1,5 | 1,5 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Открытие на базе общеобразовательного учреждения дошкольного образовательного учреждения |
| 35 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Беловская СОШ № 1» | 2015 | 3,0 | 3,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Улучшение материально-технической базы учреждений образования. |
| 36 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Троицкая СОШ №1» | 2016 | 3,0 | 3,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Улучшение материально-технической базы учреждений образования. |
| 37 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Пролетарская СОШ» | 2017 | 3,0 | 3,0 | По итогам торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ / Администрация Троицкого района | Улучшение материально-технической базы учреждений образования. |
| 2 Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники). |
| 38 | Строительство животноводческого комплекса на 200 голов КРС. | 2017 | 1,5 | 1,5 | ООО «Агроресурс» | Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса на 200 голов КРС. |
| 39 | Строительство крупозавода ОАО «Макфа» | 2013-2014 | 700,0 | 700,0 | ОАО «Макфа» | Проектируемая мощность завода 100 тонн крупы в сутки. В 2013 году выдано разрешение на строи-тельство газопровода высокого и среднего давления, визировочной лаборатории с авто-мобильными весами. Газопровод введен в эксплуатацию. Объем капвложений 200 млн. рублей. |
| 40 | Строительство комплекса дорожного сервиса в придорожной полосе федеральной автодороги М-52 292+350 м справа (п. 36 в редакции решения № от 26.12.2013 № 92) | 2015-2016 | 60,0 | 60,0 | Проведение конкурса по продаже земельных участков в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 11.11. 2002 года № 808 | Ввод в эксплуатацию комплекса дорожного сервиса (гостиница на 15 мест, кафе на 50 мест, минимаркет площадью 300 кв. м, стоянка пассажирского транспорта , стоянка грузового транспорта, стоянка легкового транспорта) |
| 41 | Строительство цеха по производству пластиковых окон и дверей | 2013-2014 | 1,1 | 1,1 | ООО «Исток – М» | Ввод в эксплуатацию цеха по производству пластиковых окон и дверей проектная мощность 350 шт. в месяц. Ввод новых рабочих мест. За 2013 год объем кап. вложений составил 1,1 млн. рублей, цех построен, ведутся работы по установке оборудования. |
| 42 | Реконструкция склада под магазин в с. Троицкое ул. Пушкина, 25В. | 2013 | 5,0 | 5,0 | ИП Бондаренко | Ввод в эксплуатацию торгового центра площадью 400 кв. м. Ввод новых рабочих мест. Объект введен в эксплуатацию в 20143 году. |
| 43 | Реконструкция хлебопекарни | 2013 | 0,8 | 0,8 | ИП Косырев Ю.П. | Замена хлебо-пекарного обору-дования. Увеличение производства хлеба и хлебобулочных изделий. На реализацию проекта в 20013 году направлено 0,8 млн. рублей, приобретено современное хлебо-пекарное борудование. |
| 44 | Строительство генетического центра «Корова и теленок»на 2000 голов | 2013-2004 | 170,0 | 170,0 | ООО «Агропромышленная компания «Алтайское мясо» | Ввод в эксплуатацию генетического центра на 2000 голов КРС. |
| 45 | Реконструкция коровника на 200 голов, приобретение доильного оборудования | 2014-2015 | 1,0 | 1,0 | ИП глава КФХ Ларисов Г.П. | Ввод в эксплуатацию коровника на 200 голов. |
| 46 | Строительство цеха по переработке молока | 2016-2017 | 2,0 | 2,0 | ИП глава КФХ Ларисов Г.П. | Ввод в эксплуатацию цеха по переработке молока. |
| 47. | Строительство цеха по производству шерстяной нити, приобретение оборудования | 2014-2017 | 6,1 | 6,1 | ИП глава КФХ Третьяков М.Е. | Ввод в эксплуатацию цеха по производству шерстяной нити, приобретение оборудования. |
| 48. | Строительство базовой станции сотовой связи, (2,5 км. от ориентира по направлению на юго-восток, ориентир с. Краснояры). | 2014 | 1,0 | 1,0 | ОАО «ВымпелКом» | Строительство базовой станции сотовой связи». |
| 49 | Строительство линии электропередач (п. Гордеевский, примерно в 2520 м по направлению на северо-восток) | 2014 | 3,0 | 3,0 | ОАО «ВымпелКом» | Строительство линии электропередач»; |

3) Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к программе социально-экономического развития   муниципального образования

Троицкий   район   Алтайского   края  на период на период 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

земель, подлежащих переводу из одной категории в другую

| № п/п | Местоположение земельного участка | площадь участка | Категория земель | цель предоставления | Пользователи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | 3150 м по направлению на юго-восток от с. Троицкое | 225 кв.м | сельскохозяйственного назначения | промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения | эксплуатация базовой станции сотовой связи | ОАО «Мегафон» Подготовлен пакет документов и передан на согласование. |
| 2 | 2,5 км от ориентира по направлению на юго-восток, ориентир с. Краснояры | 100 кв.м | сельскохозяйственного назначения | промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения | эксплуатация базовой станции сотовой связи | ОАО «Вымпел-Ком» Ведется корректиров-ка схемы территори-ального планирования |
| 3 | 1 км на северо-запад от с. Горновое (п. 3 введен. Решение от 26.12.2013 № 92) | 37066 кв.м | сельскохозяйственного назначения | промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения | размещение дробильно-сортировочного комплекса | ООО «Троицкий карьер» Ком» Ведется корректиров-ка схемы территори-ального планирования |
| 4 | 1,1 км на северо-запад от с. Горновое (п. 4 введен. Решение от 26.12.2013 № 92) | 17934 кв.м | сельскохозяйственного назначения | промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения | размещение дробильно-сортировочного комплекса | ООО «Троицкий карьер Ведется корректиров-ка схемы территори-ального планирования |
| 5 | п. Гордеевский Троицкого района Алтайского края, примерно в 2520 м по напрпавлению на северо-восток | 11 кв. м | сельскохозяйственного назначения | промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения | размещение линии электропередач | ОАО «Вымпел-Ком».; |

4) дополнить Программу социально-экономического развития Приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5

к программе социально-экономического развития   муниципального образования

Троицкий   район   Алтайского   края  на период на период 2013-2017 годы

пЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

| № п/п | Целевой показатель Указа | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Целевое значение (год) |
|  |  |  | факт | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 415,3 | 346,7 | 560,6 | 596 | 608 | 660 | 714 | 3485,3 |
| каз Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
|  | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (Алтайский край) | % | 100 | 116,4 | 124,1 | 129,1 | 134,2 | 139,5 | 144,7 | 149,1 (2018 г.) |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 85,1 | 91,9 | 88,1 | 81,7 | 77,2 | 75,5 | 78,4 | 81,1 (2018 г.) |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю | % | 51,2 | 46,2 | 53,7 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 58 | 61,3 (2018 г.) |
|  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 43,4 | 43,4 | 48 | 60,9 | 75,9 | 85,2 | 100 | 100 (2018 г.) |
|  | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | х | х | 10 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 (2018 г.) |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |
|  | Приток и закрепление медицинских кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность врачами городского населения | на 10 тыс.нас. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Обеспеченность врачами сельского населения | на 10 тыс.нас. |  |  |  |  |  | 26,4 |  | 26,4 (2016 г.) |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
|  | Доступность дошкольного образования | % | 67,9 | 66,4 | 71,8 | 83,8 | 95,0 | 100 | х | 100 (2016 г.) |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 32 | 32 | 39 | 47 | 54 | 60 | 65 | 70 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |
|  | Ввод жилья | кв.м. | 6117 | 6277 | 6300 | 6400 | 6500 | 6550 | 6600 | 38627 |
|  | Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | га | 1,3 | 5,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 12,7 |
|  | Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда | ед. | - | - | - | - | 6 |  |  | 6 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | х | х | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | х | х | 0,01 | 3 | 30 | х | х | 30 (2015 г.) |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | х | х | 0,003 | 1 | 5 | 10 | 30 | 40 (2018 г.) |
|  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минуты | х | х | 15 | 15 | х | х | х | 15 (2014 г.) |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | х | х | 2 | 2 | х | х | х | 2 (2014 г.) |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | ед. | х | х | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7». |

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в Сборнике муниципальных правовых актов Троицкого района Алтайского края.

Глава района							Н.В. Натанюк

# Footnotes

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования