АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                                                                        № 835

с. Троицкое

Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Троицкого района Алтайского края»

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.10.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», постановлением Администрации Троицкого района Алтайского края от 14.01.2021 г. №18 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Троицкого района Алтайского края»

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Троицкого района Алтайского края.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района	                                                                                   В.В. Журавлёв

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Троицкого района

от 22.10.2021№ 835

ПЛАН

мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности

муниципальной системы оповещения населения

Троицкого района Алтайского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Вид документа | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения о создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | ноябрь 2021 г. | Распоряжение Администрации Троицкого района Алтайского края | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района |
| 2. | Сбор и подготовка предложений о финансовых затратах по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | до 31 декабря 2021 г. | Пояснительная записка | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района |
| 3. | Оценка финансовых затрат по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | до 31 декабря 2021 г. | Пояснительная записка | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района |
| 4. | Подготовка и представление предложений о внесении в решение Троицкого районного Совета депутатов «О районном бюджете муниципального образования Троицкий район Алтайского края», планируемых расходов на мероприятия по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | ежегодно | Пояснительная записка | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, Комитет Троицкого района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 5. | Внесение изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Троицкого района» в части включения мероприятий по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | ежегодно | Постановление Администрации Троицкого района Алтайского края | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района |
| 6. | Проведение мероприятий по организации подготовки дежурных ЕДДС Троицкого района Алтайского края - органа повседневного управления ТП РСЧС Троицкого района. | ежегодно | План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Троицкого района Алтайского края | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края (в соответствии с принятым на заседании КЧС Троицкого района Алтайского края вариантом модернизации муниципальной системы оповещения) | 2022 г. (при наличии бюджетных ассигнований в расходах районного бюджета на 2022 год) | Техническое задание согласованное с ГУ МЧС России по Алтайскому краю | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «ГОЧС и ПБ в Алтайском крае» |
| 8. | Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта муниципальной системы оповещения | 2022 г. (при наличии бюджетных ассигнований в расходах районного бюджета на 2022 год) | Комплект конкурсной документации, муниципальный контракт | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района |
| 9. | Разработка технического проекта по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | 2022 г. (при наличии бюджетных ассигнований в расходах районного бюджета на 2022 год) | Технический проект, согласованный с ГУ МЧС России по Алтайскому краю; операторами связи и вещания | Проектная организация - исполнитель технического проекта |
| 10. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | 2023 г. | Положительное решение государственной экспертизы | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, архитектор, подрядная организация - исполнитель государственной экспертизы |
| 11. | Подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | 2024 г. | Комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на проведение работ по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района |
| 12. | Поэтапное построение муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | В соответствии с календарным планом строительно-монтажных и пусконаладочных работ | Протоколы, акты | Исполнитель работ |
| 13. | Проведение приемочных испытаний построенных элементов муниципальной системы оповещения. Ввод в эксплуатацию муниципальной системы оповещения на территории Троицкого района Алтайского края | По факту окончания монтажных и пусконаладочных работ | Акт сдачи и приемки; акт ввода в эксплуатацию | Приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию муниципальной системы оповещения |
| 14. | Проведение обучения персонала ЕДДС Троицкого района Алтайского края по использованию муниципальной системы оповещения | По окончанию монтажных и пусконаладочных работ | Обучение персонала | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, ГУ МЧС России по Алтайскому краю |
| 15. | Информирование населения Троицкого района Алтайского края о вводе в эксплуатацию муниципальной системы оповещения | По факту ввода в эксплуатацию системы оповещения | Проведение информационных кампаний по информированию населения | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района, Редакция районной газеты «На земле троицкой» |
| 16. | Оформление паспорта на муниципальную систему оповещения по установленной форме, согласно положению совместного приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» | По факту ввода в эксплуатацию системы оповещения | Распоряжение Администрации Троицкого района Алтайского края | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Троицкого района |